農業部農田水利署

新北市泰山區信華段五小段52、58地號等2筆非事業用土地與民間合建開發案公告徵求投資人

招商文件修正對照表（第一次補充公告）

115.04.15

| 頁碼 | 條號 | 原條文內容 | 補充公告內容 | 調整說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合建開發契約書 P.4 | 4.4.3 | 4.4.3就本案甲方分得之建物其水電、電氣、電信及汙水管線等工程之申請，由乙方洽請相關事業單位辦理，該工程之申辦接管至完成交屋予甲方前之費用及其衍生費用，均由乙方負擔。 | 4.4.3就本案甲方分得之建物其水電、電氣、電信、瓦斯及汙水管線等工程之申請，由乙方洽請相關事業單位辦理，該工程之申辦接管至完成交屋予甲方前之費用及其衍生費用，均由乙方負擔。 | 新增「瓦斯」項目。 |
| 合建開發契約書 P.8 | 6.2.3 | 6.2.3乙方應於經甲方同意其建築規劃設計書圖文件草案之次日起算120日內取得本案之建造執照，但如因不可歸責於乙方之事由致無法於前開期限內取得建造執照，乙方得於取得甲方書面同意後，按甲方同意之延長期限，延長取得本案建造執照之申請期限。 | 6.2.3乙方應於經甲方同意其建築規劃設計書圖文件草案之次日起算180日內取得本案之建造執照，但如因不可歸責於乙方之事由致無法於前開期限內取得建造執照，乙方得於取得甲方書面同意後，按甲方同意之延長期限，延長取得本案建造執照之申請期限。 | 依6.2.1規定應於設計草案經甲方同意後90日內請照，再依6.2.3規定應於甲方同意後120日取得建照，自申請至取得建照僅30日，爰調整6.2.3為180日內取得建照。 |
| 合建開發契約書 P.20 | 16.6 | 16.6終止契約 因不可抗力或除外情事之發生，對本契約之一部或全部履行所造成之損害或影響過鉅，致無法於本契約本條第三項第二款事件認定書面通知之次日起算90日內達成協議並回復本契約之履行時，雙方得協商合意終止本契約之一部或全部。 | 16.6終止契約 因不可抗力或除外情事之發生，對本契約之一部或全部履行所造成之損害或影響過鉅，致無法於本契約第16.4.2條事件認定書面通知之次日起算90日內達成協議並回復本契約之履行時，雙方得協商合意終止本契約之一部或全部。 | 文字誤植。 |
| 合建開發申請須知附件 | 附件3 | 三、興建規劃設計原則 (一)店舖及住宅設計原則 - 本工程耐震設計強度之建物耐震係數須達1.0級以上及建材設備等級應以第二級以上為原則。 | 三、興建規劃設計原則 (一)店舖及住宅設計原則 - 本工程耐震設計強度之建物耐震係數須達1.0以上及建材設備等級應以第二級以上為原則。 | 文字誤植。 |